# Этап 8 — Деплой на production

Всё функциональное готово. Финальный этап — настройка production-окружения, деплой на сервер Hetzner Cloud и автоматизация обновлений.

## Промпт для Claude Code

Все функциональные этапы 1–7 выполнены, платформа работает локально. Реализуй Этап 8 — production-деплой по этому документу. Создай все конфиги, скрипты и инструкцию деплоя на Hetzner Cloud (Ubuntu 22.04). В конце — полная пошаговая инструкция запуска с нуля на чистом VPS.

# Что нужно создать

| Файл / Конфиг | Назначение |
| --- | --- |
| docker-compose.prod.yml | Production compose: без dev-портов, с restart:always, healthcheck |
| nginx/nginx.prod.conf | Nginx: SSL termination, proxy_pass на backend и frontend, gzip, кэширование статики |
| .env.production.example | Шаблон prod-переменных (без реальных секретов) |
| .github/workflows/deploy.yml | GitHub Actions: при push в main → SSH на сервер → docker compose pull && up |
| scripts/backup.sh | Скрипт: pg_dump → сжать → сохранить с датой в /backups → удалить файлы старше 30 дней |
| scripts/setup-server.sh | Скрипт первоначальной настройки чистого Ubuntu 22.04 |
| DEPLOY.md | Полная инструкция деплоя шаг за шагом |

# Сервер — Hetzner Cloud

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тариф | CX22 (2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD) — ~5 EUR/мес |
| ОС | Ubuntu 22.04 LTS |
| Регион | Финляндия (Helsinki) — ближе к RU, GDPR |
| Объектное хранилище | Hetzner Object Storage (S3-совместимое) для бэкапов — ~1 EUR/мес за 100 GB |
| Firewall правила | Входящий: 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS). Остальное закрыть |
| SSL | Let's Encrypt через certbot (бесплатно, автообновление) |

# docker-compose.prod.yml — требования

- Все сервисы: restart: always

- Healthcheck для postgres и redis

- Backend и frontend собираются из Dockerfile (multi-stage build)

- Порты postgres и redis НЕ проброшены наружу (только внутренняя сеть)

- Volumes: postgres-data, redis-data, storage-data (для загруженных файлов)

- Все секреты через env_file: .env.production

# Nginx production конфиг

- HTTP (80) → постоянный редирект на HTTPS (301)

- HTTPS (443) с сертификатами Let's Encrypt

- location /api/ → proxy_pass http://backend:3000/api/

- location /socket.io/ → proxy_pass http://backend:3000/socket.io/ с WebSocket headers (Upgrade, Connection)

- location / → proxy_pass http://frontend:5173/ (или раздача статики если билд)

- gzip on для text/html, text/css, application/javascript, application/json

- client_max_body_size 55m (для загрузки файлов до 50 МБ)

- Безопасные заголовки: X-Frame-Options SAMEORIGIN, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy strict-origin

# GitHub Actions — CI/CD

Файл .github/workflows/deploy.yml:

- Триггер: push в ветку main

- Шаги: checkout → ssh на сервер → cd /app → git pull → docker compose -f docker-compose.prod.yml pull → docker compose up -d --no-deps → docker image prune -f

- SSH-ключ хранится в GitHub Secrets: SERVER_SSH_KEY, SERVER_HOST, SERVER_USER

- Уведомление в случае успеха/ошибки (опционально через Telegram или email)

# scripts/backup.sh

- PGPASSWORD из переменной окружения

- pg_dump → gzip → файл с именем backup_YYYY-MM-DD_HH-MM.sql.gz

- Сохранить в /backups/ на сервере

- Удалить файлы старше 30 дней (find /backups -mtime +30 -delete)

- Добавить в crontab: 0 3 * * * /app/scripts/backup.sh (каждый день в 3:00)

# scripts/setup-server.sh — чистый Ubuntu 22.04

- apt update && apt upgrade -y

- Установить Docker и Docker Compose plugin

- Установить certbot и nginx (для первоначального получения сертификата)

- Создать пользователя deploy с sudo без пароля

- Настроить SSH: запретить root login, отключить парольную аутентификацию

- Настроить UFW: allow 22, 80, 443 → ufw enable

- Создать папки: /app, /backups, /app/storage с правильными правами

- Клонировать репозиторий в /app

- Получить SSL сертификат через certbot

- Запустить docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d

# Финальный чеклист перед сдачей платформы

| # | Проверка | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сайт открывается по https://домен.com без ошибок SSL | [ ] |
| 2 | Вход как admin, teacher, student — все роуты работают | [ ] |
| 3 | Студент не может войти после удаления администратором | [ ] |
| 4 | Студент группы A не видит материалы группы B | [ ] |
| 5 | Водяной знак на PDF содержит ФИО и дату просмотра | [ ] |
| 6 | ПКМ и Ctrl+S заблокированы на материалах | [ ] |
| 7 | Тест с автопроверкой выдаёт результат сразу | [ ] |
| 8 | Canvas рисование работает в тесте и в карточке | [ ] |
| 9 | Карточка возвращается студенту с комментарием | [ ] |
| 10 | Сообщение в чате приходит без перезагрузки страницы | [ ] |
| 11 | Браузерное уведомление при открытии нового дня | [ ] |
| 12 | Аналитика отображает реальные данные | [ ] |
| 13 | GitHub push → автодеплой сработал через 2–3 минуты | [ ] |
| 14 | Бэкап БД создаётся (проверить /backups/ на сервере) | [ ] |

EduPlatform | Документ 08 из 08 | Этап 8: Деплой